1. Lý do chọn Agile

Waterfall chốt yêu cầu từ đầu, khách hàng chỉ xem sản phẩm cuối dự án nên khi yêu cầu thay đổi sẽ tốn thời gian và chi phí sửa chữa.

Agile chia công việc thành các Sprint ngắn, thường xuyên nhận phản hồi và điều chỉnh theo nhu cầu khách hàng.

Kết luận: GreenMart nên chọn Agile vì yêu cầu dễ thay đổi và cần phát triển hệ thống bán hàng đa kênh.

2. Áp dụng 4 giá trị Agile

| Thói quen cũ | Cách làm mới |
| --- | --- |
| Chỉ trao đổi qua phần mềm | Trao đổi trực tiếp |
| Chỉ demo cuối dự án | Demo sau mỗi sprint |
| Đổi yêu cầu phải chờ 2 tuần | Trao đổi, đánh giá và điều chỉnh ưu tiên |
| Luôn bám kế hoạch cũ | Linh hoạt thay đổi theo thực tế |

3. Khung Scrum

Chọn Sprint cố định 2 tuần, tổng cộng 3 Sprint trong 6 tuần.

- Minh bạch: Công khai mục tiêu và tiến độ.

- Thanh tra: Kiểm tra sản phẩm sau mỗi Sprint.

- Thích nghi: Điều chỉnh dựa trên phản hồi.

Scrum phù hợp hơn cách làm Waterfall vì có chu kỳ làm việc, kiểm tra và cải tiến rõ ràng.

4. Phân vai Scrum Team

| Thành viên | Vai trò | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Long | Product Owner. | Quyết định thứ tự ưu tiên, không áp đặt cách code |
| Hoa | Scrum Master | Hỗ trợ Scrum, tháo gỡ trở ngại, không giao việc thay Developers |
| An, Bình, Chi, Dũng | Developers. | Xây dựng, kiểm thử sản phẩm và tự tổ chức công việc |

5. Artifacts và sự kiện

3 Artifacts

| Artifact | Nội dung |
| --- | --- |
| Product Backlog | 1. Xem danh sách sản phẩm; 2. Tìm kiếm; 3. Xem chi tiết; 4. Đặt hàng online; 5. Thanh toán; 6. Quản lý đơn hàng |
| Sprint Backlog | Sprint 1 chọn: xem danh sách, tìm kiếm và xem chi tiết sản phẩm |
| Increment | Phiên bản có các chức năng trên đã hoàn thành, kiểm thử và đạt Definition of Done |

Mục tiêu Sprint 1: Giúp khách hàng xem và tìm kiếm sản phẩm trong 2 tuần đầu.

5 sự kiện Scrum

| Sự kiện | Thời điểm, mục đích |
| --- | --- |
| Sprint | Khung thời gian cố định 2 tuần |
| Sprint planning | Đầu Sprint: lập kế hoạch |
| Daily scrum | Hằng ngày: đồng bộ tiến độ |
| Sprint review | Cuối Sprint: trình diễn sản phẩm, nhận phản hồi |
| Sprint restrospetive | Sau Review: rút kinh nghiệm, cải tiến |

6. Xử lý thay đổi

Tình huống 1: Khách muốn ưu tiên đặt hàng online giữa Sprint

Long cập nhật thứ tự ưu tiên trong Product Backlog. Developers trao đổi với Product Owner để xử lý thay đổi mà không ảnh hưởng Sprint Goal. Nếu Sprint Goal trở nên lỗi thời, Product Owner có thể hủy Sprint.

Tình huống 2: Tính năng chưa hoàn thành khi Review

Chỉ trình diễn phần đã đạt Definition of Done. Phần chưa hoàn thành được ghi nhận, cập nhật vào Product Backlog và xem xét cho Sprint tiếp theo.